════════════════════════════════════════════════════════

KANDONGA — DOCUMENTO BASE DO PROJECTO

Versão 1.0 | 2026 | Confidencial

════════════════════════════════════════════════════════

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. O QUE É O KANDONGA

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Kandonga é uma plataforma de mobilidade urbana com dois

serviços integrados numa única infraestrutura:

KANDONGA — Transporte de estudantes

Foco em segurança, rotas fixas e pagamento pré-pago.

Mercado principal: Angola (Kz).

KAMBA — Optimização de táxis no bairro

Foco em eliminar viagens vazias e agregar passageiros

com destino comum.

Mercado principal: Angola (Kz).

Nome vem do Kimbundu: "companheiro, amigo".

PRINCÍPIO CENTRAL:

Uma plataforma. Dois serviços. Três tipos de utilizador.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2. PROBLEMA QUE RESOLVE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

KANDONGA (estudantes):

- Transporte desorganizado e inseguro

- Pais sem informação sobre onde está o filho

- Gastos semanais difíceis de controlar

- Falta de previsibilidade de horários

KAMBA (bairro):

- Táxis saem vazios ou semivazios constantemente

- Taxista perde dinheiro sem perceber

- Passageiros esperam muito sem informação

- Sem sistema de confiança entre taxista e passageiro

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3. OS TRÊS UTILIZADORES

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PASSAGEIRO

- Nome, telefone, foto

- Histórico de viagens

- Avaliação recebida

- Carteira digital

- Escolhe modo: Kandonga ou Kamba

TAXISTA

- Nome, telefone, foto

- BI + Carta de condução

- Matrícula + foto do carro

- Modo activo: Kandonga ou Kamba

- Avaliação + carteira digital

- Entra SÓ após aprovação manual (24-48h)

ENCARREGADO (exclusivo Kandonga)

- Nome, telefone

- Filho(s) associados (nome, escola, foto)

- Cartão pré-pago

- Notificações de chegada e partida

- Histórico de pagamentos

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4. FLUXO DE REGISTO

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PASSAGEIRO (entrada imediata):

Abre app → Número de telefone → Código SMS →

Nome + Foto → Escolhe modo → DENTRO

TAXISTA (aprovação manual):

Abre app → Número de telefone → Código SMS →

Nome + Foto → BI → Carta de condução →

Matrícula + foto do carro →

AGUARDA APROVAÇÃO 24-48h → DENTRO

ENCARREGADO:

Abre app → Número de telefone → Código SMS →

Nome → Adiciona filho → Compra cartão pré-pago → DENTRO

REGRA: Login sempre por número de telefone + SMS.

Sem email. Sem passwords complexas.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5. ARQUITECTURA DA PLATAFORMA

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PLATAFORMA CENTRAL (partilhada pelos dois serviços):

- Gestão de utilizadores

- Mapas e localização (Google Maps SDK)

- Sistema de pagamentos

- Avaliações e confiança

- Notificações push

MODO KANDONGA:

- Rotas fixas escolares

- Cartão pré-pago semanal/mensal

- Perfis de estudantes protegidos

- Notificações a encarregados

MODO KAMBA:

- Agrupamento de passageiros em tempo real

- Destinos comuns no bairro

- Lotação mínima para o táxi partir

- Registo de dívida de comissão

APP DO TAXISTA:

- Um só app

- Escolhe o modo no início de cada turno

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6. MAPAS E LOCALIZAÇÃO

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Usar Google Maps SDK. Nunca criar mapa próprio.

Gratuito até 28.000 carregamentos por mês.

Biblioteca: react-native-maps

COMO FUNCIONA:

- Passageiro abre app e dá permissão de localização

- GPS envia coordenadas ao servidor em tempo real

- Taxista vê pins de passageiros próximos no mapa

- Durante a viagem: localização actualiza a cada 5-10s

- Passageiro acompanha o táxi em tempo real

- GPS não pode ser desligado durante viagem activa

O GPS é também ferramenta de confiança:

viagens sem registo GPS são bloqueadas automaticamente.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

7. MODELO DE PAGAMENTO

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

COMISSÃO DA PLATAFORMA: 10% sobre cada viagem

FASE 1 — Dinheiro físico (0 a 6 meses):

- Passageiro paga em mão ao taxista

- Taxista confirma viagem no app

- Sistema regista: passageiros, rota, valor, hora

- Sistema calcula 10% de dívida automaticamente

- Taxista paga dívida semanalmente

- Dívida não paga em X dias = conta suspensa

FASE 2 — Híbrido (6 a 12 meses):

- Carteira digital introduzida

- Passageiro pode pagar por app ou dinheiro

- Taxista começa a preferir digital (recebe mais rápido)

FASE 3 — Digital padrão (12+ meses):

- Digital é o padrão

- Dinheiro físico com taxa extra para incentivar migração

FLUXO DIGITAL IDEAL:

Passageiro paga via app →

Plataforma retém 10% automaticamente →

Envia 90% para carteira do taxista →

Taxista levanta via Multicaixa Express ou M-Pesa

PARCEIROS DE PAGAMENTO:

- Angola: Multicaixa Express (primeiro), Unitel Money

- Nunca lançar digital sem parceiro confirmado

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

8. SISTEMA DE CONFIANÇA

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PROBLEMA: taxista pode mentir sobre viagens,

passageiros ou valores.

CONTROLO 1 — GPS sempre activo:

Regista rota, tempo e distância completos.

Não pode ser desligado durante viagem activa.

Viagens sem registo GPS são bloqueadas.

CONTROLO 2 — Confirmação do passageiro:

Passageiro confirma embarque e chegada no app.

Sem confirmação, taxista não recebe.

CONTROLO 3 — Bloqueio por dívida:

Dívida não paga em X dias = conta suspensa.

SISTEMA DE REPUTAÇÃO:

- Avaliação 1-5 estrelas após cada viagem

- Avaliação baixa = menos visibilidade no app

- Avaliação alta = prioridade nos pedidos

- Taxistas verificados têm selo de confiança

PROTECÇÃO DO ESTUDANTE (Kandonga):

Foto e nome do estudante nunca aparecem ao taxista

antes da viagem ser confirmada pelo encarregado.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

9. REGRAS DE NEGÓCIO

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

- Um número de telefone = uma conta apenas

- Taxista só activo após aprovação manual

- GPS obrigatório durante todas as viagens

- Confirmação mútua obrigatória (taxista + passageiro)

- Comissão de 10% sobre todas as viagens

- Dívida máxima antes de suspensão: a definir

- Lotação mínima Kamba para partir: 3 de 4 lugares

- Tempo máximo de espera Kamba: a definir com dados reais

- Dados do menor: acesso restrito e protegido

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10. IDENTIDADE VISUAL

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

KANDONGA — Identidade principal

Gradiente: #F45A1E → #C1272D → #7B0D1E

Cor principal: #F45A1E (laranja africano)

Cor secundária: #C1272D (vermelho)

Destaque: #F9A825 (sol africano / estrelas)

KAMBA — Módulo bairro

Gradiente: #1B6B3A → #4CAF50 → #8BC34A

Cor principal: #1B6B3A (verde terra)

Cor secundária: #4CAF50 (verde vivo)

NEUTROS (partilhados):

Background: #0D0D0D

Surface: #1A1A1A

Texto principal: #F5F0E8

TIPOGRAFIA:

Títulos: Syne 800 (display, impacto)

Corpo: DM Sans 400/500 (leitura, clareza)

ESCALA TIPOGRÁFICA:

H1: 48px / Syne 800

H2: 32px / Syne 700

H3: 22px / Syne 700

Body: 16px / DM Sans 400

Caption: 13px / DM Sans 400

TOM VISUAL:

Dark mode como padrão.

Gradientes quentes sobre fundo escuro.

Energia africana. Movimento. Confiança.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

11. INSTRUÇÕES PARA O DESIGNER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PRINCÍPIOS:

- Dark mode como padrão absoluto

- Gradientes quentes: laranja, vermelho, âmbar

- Nunca usar branco puro: usar #F5F0E8 (areia)

- Espaçamento generoso: respiração entre elementos

- Ícones simples e grandes: utilizadores podem ter

baixa literacia digital

- Feedback visual claro em todas as acções

ECRÃS PRIORITÁRIOS A DESENHAR:

1. Onboarding (3 slides explicativos)

2. Login por SMS

3. Escolha de modo (Kandonga ou Kamba)

4. Mapa principal com pins de passageiros

5. Perfil do taxista com avaliação

6. Confirmação de viagem

7. Ecrã de viagem em curso (GPS ao vivo)

8. Avaliação pós-viagem

9. Carteira digital e histórico

10. Painel do encarregado (Kandonga)

ACESSIBILIDADE:

- Texto mínimo 16px em todas as interfaces

- Contraste alto entre texto e fundo

- Botões com área de toque mínima 48x48px

- Nunca depender só de cor para transmitir informação

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

12. INSTRUÇÕES PARA O DEVELOPER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

STACK:

- Mobile: React Native + Expo

- Backend: Laravel

- Base de dados: Firebase Firestore

- Auth: Firebase Auth (SMS)

- Mapas: react-native-maps (Google Maps SDK)

- Notificações: Expo Push Notifications

- Hosting: Railway.app ou Render.com

ORDEM DE CONSTRUÇÃO:

Mês 1: Firebase Auth + perfis + aprovação manual

Mês 2: Mapas + localização em tempo real + viagens

Mês 3: Registo de dívida + avaliações + bloqueios

Mês 4: Modo Kandonga completo

Mês 5: Modo Kamba completo

Mês 6: Testes + lançamento beta

REGRAS TÉCNICAS NÃO NEGOCIÁVEIS:

- GPS obrigatório durante viagem: não pode ser

desligado pelo utilizador

- Localização actualiza a cada 5-10 segundos

- Um número de telefone = uma conta (validar no backend)

- Taxista bloqueado automaticamente por dívida

- Dados do estudante: encriptados, acesso restrito

- Todas as viagens ficam registadas permanentemente

- Sem viagem sem confirmação mútua (taxista + passageiro)

FONTES DE ESTUDO:

- docs.expo.dev

- firebase.google.com/docs

- reactnative.dev

- github.com/react-native-maps/react-native-maps

- expressjs.com

- roadmap.sh/react-native

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

13. ROADMAP COMPLETO

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

FASE 0 — Esta semana (sem código):

Ir ao bairro, observar 3 dias de táxis.

Registar: passageiros por viagem, horários de pico,

tarifas actuais, destinos mais comuns.

Calcular ganho real de sair cheio vs. vazio.

Apresentar números a 2-3 taxistas.

Propor teste de 1 semana.

MÊS 1 — Fundação:

Firebase Auth (login SMS)

Perfis dos 3 utilizadores

Aprovação manual do taxista

App base navegável

MÊS 2 — Mapas e Viagens:

Google Maps integrado

Localização em tempo real

Criar e aceitar viagem

Notificações básicas

MÊS 3 — Dinheiro e Confiança:

Registo de viagens e dívida (10%)

Sistema de avaliação 1-5 estrelas

Bloqueio automático por dívida

Histórico completo de viagens

MÊS 4 — Modo Kandonga:

Rotas fixas escolares

Perfis de estudantes protegidos

Cartão pré-pago semanal/mensal

Notificações a encarregados

MÊS 5 — Modo Kamba:

Agrupamento de passageiros

Destinos comuns

Lotação mínima para partir

Tempo máximo de espera

MÊS 6 — Lançamento:

Testes com utilizadores reais

Correcção de bugs

Lançamento beta no bairro

Recolha de feedback

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

14. VALORES DO PROJECTO

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

- Segurança acima de tudo (especialmente para menores)

- Transparência total entre taxista e passageiro

- Impacto social real e mensurável

- Tecnologia simples que qualquer pessoa usa

- Construído para a realidade africana, não copiado

do Uber ou outros modelos ocidentais

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

KANDONGA — Documento Base v1.0 | 2026 | Confidencial

"O caminho mais inteligente para Angola e Moçambique"

════════════════════════════════════════════════════════

```

---

Copia tudo entre as linhas. Tens o documento completo com tudo que acordámos — visão, utilizadores, regras, design, desenvolvimento e roadmap.

Quando precisares de actualizar alguma secção, voltas aqui e fazemos juntos.